RAPORT Z TESTÓW

dla strony zakupowej

practicesoftwaretesting.com

PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTÓW FUNKCJONALNYCH ORAZ UŻYTECZNOŚCI

Autorzy:

Adam Pastuszka

Marta Bylica

Paulina Milewska

Katarzyna Wisznarewska

Karolina Syzdół

Adrian Luty

Łukasz Tumiel

12.07.2023

Spis treści

1. Wstęp	3

2. Opis funkcjonalności i cech strony internetowej	3

3. Koszty i czas	3

Wykres 1. Wykorzystany czas w ujęciu procentowym.	3

Tabela 1. Ramy czasowe.	3

4. Środowisko testowe	4

Tabela 2. Środowisko	4

Tabela 3. Narzędzia	4

5. Strategie testowe	5

6. Zakres testów	5

6.1. Przetestowane obszary i funkcjonalności:	5

6.2. Nieprzetestowane obszary i funkcjonalności:	6

7. Zespół i odpowiedzialności	6

Tabela 4. Zespół i odpowiedzialności	6

8. Dane testowe	7

Tabela 5. Dane testowe	7

9. Wyniki z testów	7

Tabela 6. Przeprowadzone testy z podziałem na obszary.	7

Tabela 7. Rodzaje defektów	8

Wykres 2.Wykaz defektów z podziałem na ich ważność	8

Tabela 8. Zgłoszone defekty krytyczne wraz z opisem	8

10. Wnioski końcowe i rekomendacje	9

# Wstęp

Niniejszy raport zawiera wyniki serii testów przeprowadzonych na stronie internetowej

practicesoftwaretesting.com. Testy zostały przeprowadzone w dniach 10-11.07.2023r.

# Opis funkcjonalności i cech strony internetowej

Strona practicesoftwaretesting.com to platforma e-commerce w fazie testowej, gdzie klienci mogą przeglądać i kupować narzędzia oraz wynajmować maszyny budowlane. Znajduje się tam także polityka prywatności, kategorie produktów i formularz kontaktowy.

# Koszty i czas

Testy zostały przeprowadzone zgodnie z zakładanym harmonogramem. Do wykorzystania pozostało 10% zakładanych roboczogodzin (przygotowanie dokumentacji testowej zajęło mniej czasu niż zakładano).

#### Wykres 1. Wykorzystany czas w ujęciu procentowym.

#### Tabela 1. Ramy czasowe.

| HARMONOGRAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynność | Planowane |  |  | Rzeczywiste |  |
|  | Start | Zakończenie | Czas/ Razem | Start/Zakończenie | Czas/ Razem |
| Tworzenie planu testów | 05.07.2023 | 10.07.2023 | 21,5 | zgodnie z planem | 17,25 |
| Tworzenie scenariuszy testowych, test case’ów | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 21,5 | zgodnie z planem | 17,7 |
| Przeprowadzenie testów | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 7,5 | zgodnie z planem | 12,6 |
| Stworzenie strony ze statusem | 11.07.2023 | 11.07.2023 | 4 | zgodnie z planem | 10,1 |
| Tworzenie raportu z testów | 12.07.2023 | 12.07.2023 | 14,5 | zgodnie z planem | 6,5 |
| Lesson learnt | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 7,5 | zgodnie z planem | 5 |
| SUMA |  |  | 76,5 |  | 69,15 |

Szczegółowa ewidencja czasu pracy z podziałem na poszczególną osobę z zespołu:

| URL |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUsyZJFlAOSqirDAenkG8-mSCfCleETfhyeqU6jpDGo/edit#gid=0 |  |  |

# Środowisko testowe

#### Tabela 2. Środowisko

| Środowisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System operacyjny | Przeglądarka | Rozdzielczość |
| 1. | Windows | Google Chrome | 1920x1080px |

#### Tabela 3. Narzędzia

| Narzędzia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Wersja |  |
| 1. | Bug Magnet | 3.0 |  |
| 2. | deadlinkchecker.com | n.d. |  |
| 3. | https://temp-mail.org/ | n.d. |  |
| 4. | JIRA, QA Craft | n.d. |  |
| 5. | https://www.lipsum.com/ | n.d. |  |

# Strategie testowe

Testy systemowe oraz integracyjne przeprowadzono z wykorzystaniem scenariuszy testowych oraz podczas sesji eksploracyjnej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi internetowych.

Scenariusze i przypadki testowe

| URL |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://jira.office.rivetgroup.eu/browse/Q4T2-485 |  |  |

# Zakres testów

### Przetestowane obszary i funkcjonalności:

- Strona główna - sprawdzono poprawności wyświetlania zawartości strony

- Logowanie - dokonano weryfikacji poprawności procesu logowania, w tym walidacji wprowadzanych danych

- Rejestracja - dokonano weryfikacji procesu rejestracji nowych użytkowników, w tym walidacji wprowadzanych danych

- Formularz kontaktowy - dokonano weryfikacji funkcjonalności formularza kontaktowego, w tym wysyłanie wiadomości, walidacji danych oraz uploading załączników

- Kategorie - sprawdzono, czy kategorie produktów są wyświetlane poprawnie, a nawigacja po kategoriach jest intuicyjna i skuteczna.

- Nawigacja i linki - dokonano weryfikacji działania nawigacji po stronie: menu, stopka, odnośniki oraz inne elementy umożliwiające poruszanie się po stronie. Sprawdzenie strony pod względem “martwych linków”.

- Filtrowanie - sprawdzono funkcję filtrowania wyników, aby użytkownicy mogli precyzyjnie ograniczać i dopasowywać wyświetlane treści.

- Sortowanie - zweryfikowano możliwości sortowania wyników wg proponowanych kolejności.

- Wyszukiwarka - zweryfikowano funkcję wyszukiwania, w tym poprawności wyników, sugestii i filtrowania wyników wyszukiwania

- Koszyk zakupowy - zweryfikowano proces dodawania produktów do koszyka, aktualizacji zawartości koszyka oraz finalizacji procesu zakupowego.

- Sesja eksploracyjna - wykonano 40 minutową sesję eksploracyjną skupiającą się na użyteczności strony internetowej z wykorzystaniem 10 heurystyk Jakoba  Nielsena.

### Nieprzetestowane obszary i funkcjonalności:

- Testy wydajności

- Testy bezpieczeństwa

- SEO

- konto użytkownika

- konto administratora

# Zespół i odpowiedzialności

#### Tabela 4. Zespół i odpowiedzialności

|  | Rola | Zadanie | Imię i nazwisko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | test leader | zarządzanie testami, tworzenie planu testów, tworzenie scenariuszy i przypadków testowych, przeprowadzenie testów, stworzenie strony ze statusem, tworzenie raportu z testów, przygotowanie dokumentu lesson learnt | Adam Pastuszka |
| 2. | tester | tworzenie planu testów, tworzenie scenariuszy i przypadków testowych, przeprowadzenie testów, stworzenie strony ze statusem, tworzenie raportu z testów, przygotowanie dokumentu lesson learnt | Marta Bylica, Paulina Milewska, Katarzyna Wisznarewska, Karolina Syzdół, Adrian Luty, Łukasz Tumiel |
| 3. | kierownik projektu | zarządzanie projektem, tworzenie planu testów, tworzenie scenariuszy i przypadków testowych, przeprowadzenie testów, stworzenie strony ze statusem, tworzenie raportu z testów, przygotowanie dokumentu lesson learnt | Adam Basek |

# Dane testowe

#### Tabela 5. Dane testowe

| Imię | Nazwisko | Rola | E-mail | Hasło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| practicesoftwaretesting.com |  |  |  |  |
| John | Doe | admin | admin@practicesoftwaretesting.com | welcome01 |
| Jane | Doe | user | customer@practicesoftwaretesting.com | welcome01 |
| Jack | Howe | user | customer2@practicesoftwaretesting.com | welcome01 |
| google.com |  |  |  |  |
| John | Doe | user | jd3163519@gmail.com | Welcome01! |

# Wyniki z testów

W sumie wykonano 124  przypadki testowe, z których 89 zakończyło się powodzeniem (TC Passed), a 35 zakończyło się niepowodzeniem (TC Failed). Razem znaleziono 32 defekty (BUG Total), które zostały zgłoszone podczas testów.

#### Tabela 6. Przeprowadzone testy z podziałem na obszary.

Ze względu na ważność defekty były zgłaszane jako:

#### Tabela 7. Rodzaje defektów

| Rodzaj defektu | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| krytyczne | błąd blokuje działanie testowanej funkcji, nie ma żadnego akceptowalnego obejścia problemu |  |
| średnie | utrudnione korzystanie z testowanej funkcjonalności |  |
| niskiej ważności | literówki, drobne niedociągnięcia w interfejsie graficznym, brak walidacji |  |

#### Wykres 2.Wykaz defektów z podziałem na ich ważność

#### Tabela 8. Zgłoszone defekty krytyczne wraz z opisem

| l.p | Bug | Opis | Ważność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q4T2-715 | [Koszyk] Możliwość dodania do koszyka przedmiotu w ilości "99999......" | Krytyczne |
| 2 | Q4T2-690 | [Koszyk] Niepoprawna łączna kwota do zapłaty | Krytyczne |
| 4 | Q4T2-641 | [Sortowanie] Stronicowanie nieaktywne dla wszystkich opcji sortowania, filtrowania cenowego. | Krytyczne |

Pełna lista znalezionych błędów wraz z opisem znajduje się pod adresem:

| URL |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://jira.office.rivetgroup.eu/secure/rvgqac/browse/projects/Q4T2/issues/Q4T2-485#bugs |  |  |

# Wnioski końcowe i rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonych testów funkcjonalności i użyteczności, zespół rekomenduje wybór jednej z dwóch opcji dalszego działania:

- Wdrożenie po usunięciu defektów krytycznych koszyka:

W obszarze koszyka pojawiły się dwa defekty krytyczne mające duży wpływ na podstawową funkcjonalność strony, jaką jest dokonywanie zakupów zgodnie z ze stanem magazynowym oraz po wyznaczonej cenie.  Zespół rekomenduje usunięcie defektów krytycznych w tym obszarze, oraz przeprowadzenie retestów przed wdrożeniem strony.

Szanse i ryzyka:

Usunięcie defektów tylko w tym obszarze pozwoli na szybkie udostępnienie sklepu w wersji produkcyjnej z zapewnieniem podstawowych funkcji biznesowych.

Nie rozwiązanie problemu koszyka z dodawaniem niekontrolowanej liczby produktów może skutkować zawieszeniem działania całej strony.  Nieprawidłowe wyliczanie sumy do zapłaty, to problem zarówno od strony księgowej jak i zaufania klientów do sklepu.

- Wdrożenie po usunięciu wszystkich defektów krytycznych,  oraz średnich z obszaru koszyk, logowanie i rejestracja:

Defekty w  obszarach koszyk, logowanie i rejestracja  wpływają  znacząco na efektywność realizacji zakupów na stronie. Zespół rekomenduje usunięcie wszystkich defektów krytycznych, oraz średnich we wskazanych obszarach wraz z przeprowadzeniem retestów.

Szanse i ryzyka:

Udostępnienie strony z defektami średnimi w powyższych obszarach wpłynie na zmniejszenie liczby nowych klientów (nie efektywna rejestracja) oraz problemy z dostępem do konta przez klientów którzy przeszli proces rejestracji.  Defekty koszyka, szczególnie te związane z procesem płatności mogą zniechęcać klientów do dokończenia procesu zakupowego.

Naprawa wskazanych defektów wiąże się z późniejszym wypuszczeniem produktu na rynek, ale zapewni większy komfort z korzystania ze sklepu, co będzie miało przełożenie na pozyskanie stałych klientów.

Niezależnie od tego w ramach której opcji prowadzone będą dalsze prace nad platformą, należy dążyć do usunięcia wszystkich zidentyfikowanych defektów, co przyczyni się do poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika, zwiększenia wygody korzystania z platformy oraz zapewnienia konkurencyjności w stosunku do innych platform sprzedażowych.